CHỌN HẠNG MỤC ĐƯA VÀO SPRINT BẰNG KỸ THUẬT MoSCoW

PHẦN 1 – ĐỀ XUẤT HAI CÁCH GÁN NHÃN

Cách 1: Ưu tiên theo mức độ bắt buộc của bản phát hành

Đánh giá từng hạng mục dựa trên việc bản phát hành có thể hoạt động đúng và đáp ứng yêu cầu tối thiểu hay không nếu thiếu hạng mục đó. Ưu tiên các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiền của khách hàng; những tính năng đã có phương án thay thế được xếp mức ưu tiên thấp hơn.

Cách 2: Ưu tiên theo nhu cầu của các bên liên quan

Thu thập ý kiến của Marketing, Chăm sóc khách hàng và các bộ phận khác để xếp hạng hạng mục. Cách này giúp đáp ứng mong muốn của các bên, nhưng có thể thiếu khách quan nếu mỗi bộ phận đều muốn tính năng của mình là Must.

PHẦN 2 – SO SÁNH HAI CÁCH GÁN NHÃN

| Tiêu chí | Cách 1: Mức độ bắt buộc | Cách 2: Nhu cầu các bên liên quan |
| --- | --- | --- |
| Khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | (+) Dựa trên ảnh hưởng thực tế và yêu cầu của bản phát hành, hạn chế tranh luận theo cảm tính. | (–) Các bộ phận có thể ưu tiên lợi ích riêng, dẫn đến bất đồng. |
| Bảo vệ hạng mục bắt buộc như #1 | (+) Lỗi thu sai tiền khách được ưu tiên vì ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng và tính chính xác của thanh toán. | (–) Hạng mục quan trọng có thể bị xếp sau nếu không được các bộ phận đề xuất mạnh mẽ. |

PHẦN 3 – ÁP DỤNG MoSCoW

3.1. Gán nhãn cho 6 hạng mục

| STT | Hạng mục | Điểm | Nhãn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | 2 | Must | Phải sửa để tránh thu sai tiền khách và bảo đảm tính chính xác của cước. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | 2 | Must | Đây là chức năng cốt lõi của chương trình “Tháng khuyến mãi”. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 3 | Should | Khách vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt nên chưa bắt buộc cho bản phát hành này. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | 3 | Could | Không trực tiếp phục vụ mục tiêu chính của chương trình khuyến mãi. |
| 5 | Chat với tài xế | 3 | Could | Khách vẫn có thể gọi điện nên có phương án thay thế. |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | 2 | Won't | Chưa quan trọng bằng chức năng áp mã và sửa lỗi cước; có thể hoãn sang bản phát hành sau. |

3.2. Chốt danh sách vào Sprint

Đội phát triển có năng lực 10 điểm. Chọn các hạng mục sau:

| Hạng mục | Nhãn | Điểm |
| --- | --- | --- |
| #1. Sửa lỗi hiển thị sai cước | Must | 2 |
| #2. Áp mã khuyến mãi | Must | 2 |
| #3. Thanh toán bằng ví RikkeiPay | Should | 3 |
| #4. Hẹn giờ đặt xe trước | Could | 3 |
| Tổng cộng |  | 10 |

3.3. Tính tỷ lệ Must

Tổng điểm Must = 2 + 2 = 4 điểm.

Tỷ lệ Must trên năng lực Sprint:

Tỷ lệ Must = 4 / 10 × 100% = 40%.

Tỷ lệ này thấp hơn mức mục tiêu khoảng 60%. Tuy nhiên, đội vẫn bảo đảm đưa hai hạng mục bắt buộc vào Sprint và sử dụng hết năng lực 10 điểm. Product Owner cần xem xét lại nhãn và phạm vi phát hành nếu muốn tỷ lệ Must gần 60% hơn.

3.4. Thông báo cho các bên liên quan

- Marketing: Hạng mục #6 được xếp Won't trong bản phát hành cuối Sprint tới; giao diện trang trí sẽ được xem xét cho bản phát hành sau.

- Chăm sóc khách hàng: Hạng mục #5 được xếp Could vì khách hàng vẫn có thể gọi điện cho tài xế.

- Product Owner: Xác nhận phạm vi Sprint gồm #1, #2, #3 và #4, tổng cộng 10 điểm.

KẾT LUẬN

Chọn Cách 1 – Ưu tiên theo mức độ bắt buộc của bản phát hành vì cách này khách quan hơn và bảo vệ được các chức năng thiết yếu. Sprint tập trung sửa lỗi thu sai cước và triển khai áp mã khuyến mãi, đồng thời tận dụng năng lực còn lại cho các tính năng bổ sung. Các hạng mục Should, Could và Won't cần được thông báo rõ để thống nhất kỳ vọng với các bên liên quan.